|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：人事管理系统 | | | 负责人：王栋 | | |
| 项目成员：姚金良、郭佩莹、赵倩倩、盛朝阳 | | | 填报日期：2020-7-2 | | |
| 项目阶段：软件测试修改、用户配置 | | | | | |
| 项目进度 | | | | | |
| 2020.6.26 2020.6.2 2020.7.1  软件测试 软件修改 用户配置 | | | | | |
| 项目进度状况：正常 | | | 项目范围状况：良好 | | |
| 项目质量状况：良好 | | | 项目总体表现：良好 | | |
| 本周工作 | | | | | |
| 编号 | 本周计划工作内容 | 责任人 | 完成情况 | 未完成原因 | 措施 |
| 1、 | 人事管理及调度模块测试修改 | 王栋 | 100% |  |  |
| 2、 | 工资管理模块测试修改 | 姚金良 | 100% |  |  |
| 3、 | 奖惩管理模块测试修改 | 盛朝阳 | 100% |  |  |
| 4、 | 系统管理模块测试修改 | 赵倩倩 | 100% |  |  |
| 5、 | 用户配置 | 郭佩莹 | 100% |  |  |
| 其他说明 | | | | | |
| 本周主要进行此项目开发的收尾工作，对整个系统进行测试，并修改在测试中遇到的BUG，最后进行了用户配置。至此已完成该项目的所有工作。 | | | | | |