|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：人事管理系统 | | | 负责人：王栋 | | |
| 项目成员：姚金良、郭佩莹、赵倩倩、盛朝阳 | | | 填报日期：2020-6-2 | | |
| 项目阶段：详细设计 | | | | | |
| 项目进度 | | | | | |
| 2020.5.25 2020.6.2  详细设计 功能开发 | | | | | |
| 项目进度状况：正常 | | | 项目范围状况：良好 | | |
| 项目质量状况：良好 | | | 项目总体表现：良好 | | |
| 本周工作 | | | | | |
| 编号 | 本周计划工作内容 | 责任人 | 完成情况 | 未完成原因 | 措施 |
| 1、 | 程序系统结构设计 | 王栋 | 100% |  |  |
| 2、 | 人事管理设计说明 | 姚金良 | 100% |  |  |
| 3、 | 人事调动设计说明 | 盛朝阳 | 100% |  |  |
| 4、 | 奖惩管理设计说明 | 姚金良 | 100% |  |  |
| 5、 | 系统管理设计说明 | 郭佩莹 | 100% |  |  |
| 6、 | 工资管理设计说明 | 赵倩倩 | 100% |  |  |
| 其他说明 | | | | | |
| 本周工作主要是完成详细设计，工作量并不大，所以完成情况很好。下一步开始进行功能开发，花费的时间和精力应该会更多，我们会以更好的状态与态度去完成后面的工作。 | | | | | |