|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：人事管理系统 | | | 负责人：王栋 | | |
| 项目成员：姚金良、郭佩莹、赵倩倩、盛朝阳 | | | 填报日期：2020-6-10  2020-6-17  2020-6-25 | | |
| 项目阶段：详细设计 | | | | | |
| 项目进度 | | | | | |
| 2020.6.10 2020.6.17 2020.6.25  系统开发 系统开发 软件测试 | | | | | |
| 项目进度状况：正常 | | | 项目范围状况：良好 | | |
| 项目质量状况：良好 | | | 项目总体表现：良好 | | |
| 本周工作 | | | | | |
| 编号 | 本周计划工作内容 | 责任人 | 完成情况 | 未完成原因 | 措施 |
| 1、 | 人事管理模块开发 | 王栋 | 100% |  |  |
| 2、 | 人事调动模块开发 | 姚金良 | 100% |  |  |
| 3、 | 奖惩管理模块开发 | 盛朝阳 | 100% |  |  |
| 4、 | 系统管理模块开发 | 赵倩倩 | 100% |  |  |
| 5、 | 工资管理模块开发 | 郭佩莹 | 100% |  |  |
| 其他说明 | | | | | |
| 近几周工作主要完成系统开发工作，编写代码工作量较大，花费了许多时间精力，在接近三周的努力下，该项工作基本完成。接下来我们会以更好的状态与态度去完成后面的工作。 | | | | | |